Projektplan
Biljettautomat
Angelica & Emine
Version 1.0

Biljettautomat
Smålandsgymnasiet

Namn	Ansvar	Telefon	E-post
Angelica Jakobsen	Medlem	012-345678	Angelica.jakobsen.student13@smalandsgymnasiet.com
Emine Johansson	Medlem	012-345678	Emine.johansson.student13@smalandsgymnasiet.com

E-postlista för hela gruppen: angelica.97@live.se

Kund: Smålandsgymnasiet, Växjö,

Innehåll

Beställare
Översiktlig beskrivning av projektet
Syfte
Leveranser
Begränsningar
Planering
Före projektstart
Under projektet
Efter projektet
Organisationsplan för projektet
Dokumentplan
Utvecklingsmetodik
Rapporteringsplan
Mötesplan
Resursplan
Personer
Lokaler
Verktyg
Ekonomi
Milstolpar
Aktiviteter
Tidplan
Kvalitetsplan
Testplan
Riskanalys
Avslut
Referenser

Dokumenthistorik
Version	Datum	Utförda förändringar	Utförda av	Granskad
1.0	2015-11-20	Första versionen, krav	Båda	Båda

Beställare
Smålandsgymnasiet, Roger Sundh.

Översiktlig beskrivning av projektet
Vi ska göra ett gränssnitt till en biljettautomat. Tanken med projektet är att vi ska göra det enkelt och smidigt för våra kunder att köpa biljetter samt ladda kort för sin tågresa med sj.

  Syfte
Syftat med uppgiften är att man på ett enkelt sätt kan ladda och köpa biljetter för att göra sin resa med tåg mycket smidigare.
  Mål
Att utveckla ett fungerande och enkelt gränssnitt till en tågbiljett automat.
Leveranser
Slutlig redovisning av projektet ska ske vecka xyz, 2016.
  1. Begränsningar
Utvecklingen begränsas till en fungerande prototyp, gjord i programmeringsverktyget Lumzy eller ps.

Planering

  1. Före projektstart
Inhämta bakgrundsinformation. Reda ut önskemål om hur biljettautomaten ska fungera.
  1. Under projektet
Skapa katalogstruktur på datorn som stödjer projektets framskridande. Lägg allt material under mamp/htdocs/biljettautomat
Skapa ett test gränssnitt i Lumzy.
Ta fram en prototyp i det valda utvecklingsverktyget (ps tror vi)
Skriva projektdokument.
Uppdatera projektets GitHubsida.
  3. Efter projektet
Redovisa!
3.Organisationsplan för projektet
Angelica är projektledare, Vi fördelar arbetsuppgifterna lika och hjälper varandra med problem.
Dokumentplan

Dokument	Ansvarig	Mottagare	Syfte
Kravspecifikation	Angelica Jakobsen / Emine Johansson	Smålandsgymnasiet	Klargöra projektets krav.
Projektplan	Angelica Jakobsen / Emine Johansson	Smålandsgymnasiet	En plan inför arbetet
Systemskiss	Angelica / Emine	Smålandsgymnasiet	Ett stöd inför kommande jobb
Tidplan	Angelica / Emine	Smålandsgymnasiet	Visa projektets aktiviteter ur ett tidsmässigt perspektiv
Projektrapport	Angelica / Emine	Smålandsgymnasiet	Utförande och resultat
Användarmanual	Emine	Smålandsgymnasiet	Visa hur man använder automaten.

Utvecklingsmetodik
Projektet kommer att utföras med hjälp av programmeringsverktyget Ps och GitHub. För att skapa bilder används Photoshop eller något likvärdigt program. Ljudeffekter hämtas från nätet om gränssnittet innehåller tal eller liknande. Löpande hålls projektet uppdaterat via GitHub
https://github.com/Angelicajakobsen

Rapporteringsplan
Projektarbetet avslutas med en rapport. Den skrivs av projektdeltagarna löpande under arbetets gång. Rapporten lämnas till kunden vid projektarbetets slut.

Mötesplan
Möten sker fortlöpande (under lektionerna). Övrig kommunikation sker via GitHub eller mejl.
1. Resursplan
  1. Personer
Emine Johansson
Angelica Jakobsnen
  1. Lokaler
Utvecklingen sker i skolan och hemma.
  1. Verktyg
I huvudsak används datorn (Mac) med de nödvändiga verktygen.
GitHub
Google Docs
Lumzy
Photoshop

  1. Ekonomi
Det finns inga pengar
Milstolpar
- Kravspecifikation godkänd. Soon den
- Projektplan godkänd.
- Systemskiss godkänd.
- Tidplan godkänd.
- Rapportdisposition godkänd.
- Projektrapporten avslutad

Aktiviteter

Nr	Aktivitet	Beskrivning	Beräknad tid tim
	Samla material	Insamling av bilder, testar m.m.	10
	Reflektion	Tid för tankearbete	10
	Skapa projektstruktur (utforskaren, GitHub mm) Administration	Lägga upp GitHubsidan. Skapa mapparna i htdocs. Bestämma roller (projektledare, deltagare mm)	60
	Programmera i Scratch	Skapa programmet i ps eller lumzy.	50
	Skriva projektdokument	Skriva projektets olika dokument	100
	Tester och verifiering	Test och verifiering av alla funktioner	60

1. Kvalitetsplan
  1. Testplan
Tester ska ske löpande. Förändringar införs på GitHub. Var noga med att beskriva ändringarna som genomförs.
Riskanalys
Personer kan bli sjuka då vi jobbar två stycken i gruppen.
Avslut
Projektarbetet avslutas med en muntlig redovisning inför gruppen, och även en rapport.

Tidplan inför projektet